变更批复书 CR-W1-005

批复日期：2026-09-05

批复人：项目组长

对应变更申请：CR-W1-005

# 一、批复结论

批准方案 A：立即引入 ECharts 数据可视化、统计看板与哈希链可视化。

# 二、批准理由

1. 可视化模块能显著提升答辩表现力，使系统从“可用工具”升级为“可演示平台”。

2. 本变更为增量扩展，不动核心数据流、模型训练与推理接口，风险可控。

3. 所需新增后端接口均为只读统计接口，不破坏现有哈希链与检测接口稳定性。

# 三、最终页面与交互确认

| 页面数 | 可视化组件数 | 可演示场景数 | 工期增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 个 | ≥6 个 ECharts 组件 | ≥6 个 | 约 1.5 天 |

# 四、关键约束

1. W3 必须新增 /api/stats/overview 与 /api/stats/user/{user_id}，返回格式符合契约③统一响应。

2. W4 图表数据必须从后端接口获取，禁止在前端硬编码静态数据。

3. 训练曲线看板可读取 W2 产出的 metrics JSON（models/metrics_*.json），无需 W2 改代码。

4. 哈希链可视化必须展示 index、timestamp、hash、prev_hash，并在篡改后校验失败时标红。

5. 新增 ECharts 依赖必须开源免费（echarts 或 vue-echarts）。

# 五、同步更新文件

- 接口契约③：已增加 /api/stats/*

- 派工指导手册：已重新生成

- W3/W4/W5_提示词.txt：已固化 CR-W1-005 约束

# 六、后续动作

1. W3 在 M3 中实现 stats 统计接口。

2. W4 在 M4 中实现 ECharts 组件与可视化页面。

3. W5 在端到端测试中补充 stats 接口与图表渲染测试。

# 七、批复人签字

批复人：项目组长

日期：2026-09-05