变更申请报告
Change Request Report

| 变更编号 | CR-W1-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台 |  |  |
| 申请人 | W1（数据工程工程师） |  |  |
| 申请日期 | 2026-09-04 |  |  |
| 关联里程碑 | M1（D3–D4）数据就绪 |  |  |
| 变更类型 | □ 需求变更 □ 设计变更 ☑ 环境与部署变更 □ 接口变更 |  |  |
| 优先级 | 高（阻塞 M1 交付） |  |  |

# 一、变更内容

建议将 TeaLeafAgeQuality 数据集的实际存储位置从项目所在 C 盘变更为 D 盘，并在项目根目录通过 Windows 目录 junction 保持接口契约路径不变。

具体路径规划：

• 实际数据目录：D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\{train,val,test}\{images,labels}

• 项目接口路径：C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\datasets\tea_yulu（junction 映射）

• 接口契约文件：data.yaml 中的 path 字段指向 D 盘实际路径

# 二、变更原因

1. C 盘可用空间仅剩约 6.0 GB，而 TeaLeafAgeQuality 全量 zip 约 4.59 GB，解压后图像、标注及增强输出将远超 6 GB，无法在 C 盘完成 M1 交付。

2. D 盘可用空间约 278 GB，足以容纳全量数据、中间文件及未来模型训练产物。

3. 该变更属于存储位置调整，不改变接口契约①（目录结构、类别顺序、YOLO 格式、data.yaml 字段）中定义的任何字段。

# 三、影响分析

对下游工作流影响如下：

| 受影响方 | 影响内容 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| W1 数据工程 | 需在 D 盘执行下载、解压、划分、增强 | 低 |
| W2 视觉模型 | data.yaml 路径指向 D 盘，模型训练直接读取 junction 路径即可 | 低 |
| W3 后端 | 无影响（后端运行时读取的是推理结果，不直接读取训练集） | 无 |
| W4 前端 | 无影响 | 无 |

版本管理影响：

• datasets/ 目录已加入 .gitignore，不会进入 Git 版本库，因此 junction 对仓库提交无影响。

• 若其他协作者拉取代码，需自行在本地建立对应 junction 或直接将数据集放至 datasets/tea_yulu。

# 四、可选方案

方案 A（推荐）：D 盘存储 + Windows 目录 junction

优点：空间充足、对现有接口契约无侵入、可逆；缺点：需在 Windows 创建 junction（非管理员账户可用 mklink /J）。

方案 B：清理/扩容 C 盘

优点：保持单一盘符；缺点：4.59 GB 数据 + 增强后图像仍可能很快再次吃紧，且清理操作存在误删风险。

方案 C：仅使用 annotated 子集并大幅压缩数据规模

优点：可留在 C 盘；缺点：偏离项目基线（SRS 第 5.1 节采用全量公开数据集），可能影响模型精度与论文可复现性。

# 五、建议决策

建议采用方案 A。W1 已预留脚本位置与目录结构，待组长批复后可立即执行 junction 创建并继续完成 M1 数据就绪。

# 六、组长审批

| 审批意见 | ☑ 同意方案 A □ 同意方案 B □ 同意方案 C □ 驳回，理由： |
| --- | --- |
| 审批人 |  |
| 审批日期 |  |