变更申请报告

Change Request Report

变更编号

CR-W1-002

项目名称

基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台

申请人

W1（数据工程工程师）

申请日期

2026-09-05

关联里程碑

M2（模型训练）· yolov8s 追加实验

变更类型

□ 需求变更  □ 设计变更  ☑ 环境与部署变更  □ 接口变更

优先级

中（论文骨干规模消融对比所需，不阻塞已交付的 yolov8n 基线）

一、变更内容

为支撑论文核心对照实验（同数据集、同训练配置下的骨干网络规模消融：yolov8n vs yolov8s），对 M2 训练相关脚本做「模型规模可配置化 + 产物物理隔离」改造，具体变更如下：

train_detect.py / train_cls.py 的模型规模从硬编码 yolov8n 改为通过环境变量 YOLO_MODEL_SIZE 可配置：未设置或设为 yolov8n 时行为完全兼容旧版；设为 yolov8s 即升级骨干网络（分类自动推导为 yolov8s-cls）。

训练产物同步到 Google Drive（BISHE/models/）时，文件名追加规模后缀，物理隔离两组成果，避免覆盖昨日 yolov8n 基线：
检测 → best_detect_yolov8s.pt / test_metrics_yolov8s.json / training_curves_yolov8s.png / hyper_params_yolov8s.json / results_yolov8s.csv；
分类 → best_cls_yolov8s-cls.pt / val_metrics_yolov8s-cls.json / hyper_params_yolov8s-cls.json / results_yolov8s-cls.csv。

yolov8s 规模下自动下调批次大小以规避 T4 GPU 显存溢出（OOM）：检测 BATCH_SIZE 16→8，分类 64→32。

sync_checkpoints.py 同步支持 YOLO_MODEL_SIZE：收尾崩溃时就地重算指标并同步对应规模产物，不重训、不乱动另一基线。

二、变更原因

M2 验收实测：检测模型 yolov8n 的 mAP50-95 = 0.702，低于汇报模板目标 ≥ 0.90（差距 0.198）；其中「特级」等级 mAP50-95 仅 0.534，明显弱于一级(0.718)/二级(0.718)/等外(0.837)。

轻量骨干（yolov8n，3.0M 参数）在细粒度「特级」分级上表征不足，需验证更大骨干 yolov8s（11.1M 参数，约 3.5×）能否提升细粒度精度，构成论文骨干规模消融对比。

若直接改 MODEL_SIZE 不加隔离就跑，脚本会把产物写死覆盖昨日 yolov8n 基线（best_detect.pt 等同名），导致对照组丢失、无法进行消融对比，故须先改脚本做物理隔离，再执行追加实验。

三、影响分析

| 受影响方 | 影响内容 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| W1 数据工程 | 改造 train_detect.py / train_cls.py / sync_checkpoints.py；已通过语法编译与环境变量逻辑自检（yolov8n / yolov8s 两路径均验证） | 低 |
| W2 视觉模型（Colab 执行人） | 在 Colab 训练时需先执行 %env YOLO_MODEL_SIZE=yolov8s 再 %run 训练脚本；数据集与旧流程不变 | 低 |
| W3 后端 | 若最终采用 yolov8s 作为主模型，接口契约②的最佳权重路径须由 best_detect.pt 改为 best_detect_yolov8s.pt；若仍保留 yolov8n 为主模型则无影响 | 中（待决策） |
| W4 前端 | 依赖 W3 接口返回的检测模型；随 W3 决策联动 | 中（待决策） |
| 版本管理 | 三脚本改动进入 Git 版本库；Drive 双份产物（n/s）不进版本库，已在 .gitignore 范围 | 低 |

四、可选方案

方案 A（推荐）：环境变量可配 + 文件名加后缀物理隔离（已实施）

优点：保留 yolov8n 基线、可一键切换规模、兼容旧流程、产物零丢失、收尾可抢救。

缺点：Drive 的 BISHE/models/ 多一组文件（约 +9 MB，可忽略）。

方案 B：直接改 MODEL_SIZE 跑 yolov8s，覆盖 yolov8n 产物

优点：改动最小。缺点：丢失基线对照组，无法做消融对比，论文缺对照、且违背可复现性。否决。

方案 C：另起独立脚本 train_detect_s.py / train_cls_s.py

优点：完全代码隔离。缺点：维护两份近似代码、易分歧、违背 DRY、未来改训练超参需改两处。否决。

五、建议决策

建议采用方案 A。脚本改造已完成并通过校验，待组长批复后即可在 Colab 执行 yolov8s 追加实验，预计获得 yolov8n vs yolov8s 的 mAP50-95 消融数据（重点观察「特级」等级提升）。

待决策项（请组长裁定，影响接口契约②与 W3/W4 衔接）：① 论文主模型是否升为 yolov8s（若升，须同步更新接口契约②最佳权重路径与 W3 推理加载逻辑）；② 若 yolov8s 仍仅作对照、保留 yolov8n 为默认交付，则接口契约②维持 best_detect.pt 不变。

六、组长审批

审批意见

□ 同意方案 A    □ 同意方案 B    □ 同意方案 C    □ 驳回，理由：

审批人

审批日期