变更申请 CR-W1-005

申请日期：2026-09-05

申请人：W4（前端工程师）

变更主题：增加数据可视化、统计看板与哈希链可视化

# 一、变更原因

1. 当前前端仅包含单页检测工作台，答辩演示场景单一，难以充分展示系统完整性。

2. 用户反馈希望系统具备更丰富的可视化能力，能够直观展示茶叶分级结果、历史趋势与溯源链不可篡改性。

3. 在已批准的 CR-W1-004（用户认证 + 多页面 + 低代码配置层）基础上，进一步增加 ECharts 数据可视化模块，可在不推翻现有设计的前提下显著提升答辩表现力。

# 二、变更范围

本次变更为前端展示层与后端统计接口的增量扩展，项目核心数据流与模型推理链路保持不变。

| 模块 | 是否变更 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| W1 数据工程 | 否 | 数据格式、data.yaml、划分策略不变 |
| W2 视觉模型 | 否 | detect() 接口契约不变，仅新增 metrics JSON 消费 |
| W3 后端 | 是 | 新增 /api/stats/* 统计接口；补充历史聚合查询 |
| W4 前端 | 是 | 引入 ECharts，增加 6+ 图表组件与 3+ 可视化页面 |
| W5 测试 | 是 | 补充 stats 接口测试与图表渲染测试 |

# 三、新增页面与交互点

最终系统包含 8 个页面，每个页面均具备可交互元素，答辩演示路径显著丰富。

| 页面 | URL | 可视化/交互点 |
| --- | --- | --- |
| 首页/仪表盘 | / | 统计卡片 + 等级分布饼图 + 近7天检测趋势折线图 |
| 登录页 | /login | 表单交互 |
| 注册页 | /register | 表单交互 |
| 检测工作台 | /detect | 上传图片 + 检测 + 结果卡片 + 检测框 + 生成溯源记录 |
| 历史记录页 | /history | 检测列表 + 等级分布饼图 + 置信度趋势折线图 |
| 溯源验证页 | /trace/:id | 哈希链可视化时间线 + 篡改标红 |
| 个人中心 | /profile | 用户信息 + 检测次数 + 登出 |
| 低代码演示页 | /admin/schema | JSON编辑器 + 实时刷新页面 |

# 四、新增/调整接口

接口契约③扩展以下内容：

GET /api/stats/overview

返回平台级统计：total_detections、today_detections、grade_distribution（饼图数据）、weekly_trend（折线图数据）。

GET /api/stats/user/{user_id}

返回用户级统计：total_detections、grade_distribution、confidence_trend（平均置信度趋势）。

GET /api/stats/chain/{trace_id}（可选，可直接复用 /api/trace/{id}）

前端消费 /api/trace/{id} 后，用返回的 chain 数组绘制哈希链时间线。

# 五、ECharts 组件清单

| 组件 | 用途 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| GradePieChart | 等级分布饼图 | /api/stats/overview 或 /api/stats/user/{id} |
| TrendLineChart | 近7天/近N次检测趋势折线图 | /api/stats/overview 或 /api/stats/user/{id} |
| ConfidenceBarChart | 各等级平均置信度柱状图 | /api/stats/user/{id} |
| HashChainTimeline | 哈希链时间线 | /api/trace/{id} |
| TrainingCurveChart | 模型训练曲线（loss/mAP） | models/metrics_*.json |
| StatCards | 统计数字卡片 | /api/stats/overview |

# 六、建议方案

方案 A（推荐）：立即引入 ECharts，按上述清单实现可视化组件，新增 /api/stats/* 后端接口。

方案 B：仅在前端做静态 mock 图表。不推荐，答辩时无法体现数据真实性。

方案 C：引入第三方 BI 工具（如 Grafana）。不推荐，增加部署成本，与“全部开源免费”约束冲突。

# 七、影响与工期

对 W1/W2 无影响；W3 增加约 0.5 天；W4 增加约 1 天；W5 增加约 0.5 天。

预计总工期增加：约 1.5 天，仍在 30 天硬基线内。

# 八、申请人签字

申请人：W4

日期：2026-09-05