A 组智能体团队组建与任务派发记录
（W2 视觉模型 + W3 后端溯源）

项目：基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（恩施玉露茶）
生成日期：2026-09-04

# 一、组建决策

用户（组长）已启用智能体团队管理功能，并选择方案 A：组建 W2+W3 并行小分队。选择理由：

• W2 视觉模型与 W3 后端溯源在接口契约层面可解耦推进；

• W3 的 FastAPI + SQLite + 哈希链模块不依赖 W2 的成品权重，可用 mock/stub 先行验证 API 与链式结构；

• 该方案在 30 天硬基线下风险最低，能最大限度并行压缩工期。

# 二、团队成员与职责

| 角色 | 智能体名称 | 任务编号 | 职责简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 视觉模型工程师 | w2-vision-engineer | Task #16 | Colab GPU 训练 YOLOv8 检测主模型 + yolov8n-cls 对照模型；封装 detect(image) 推理接口 |
| W3 后端与溯源工程师 | w3-backend-engineer | Task #17 | FastAPI + SQLite 后端；哈希链不可篡改验证；提供 OpenAPI 文档供 W4 对接 |
| 组长（本对话） | — | — | 统筹、接口契约冻结、里程碑验收、问题裁决 |

# 三、任务派发记录

## 3.1 W2 任务

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务名称 | 启动 W2 视觉模型训练（M2） |
| 任务编号 | Task #16 |
| 里程碑 | M2（D10≈2026-09-14）模型达标 |
| 输入 | W1 交付的 data.yaml、datasets/tea_yulu、《数据说明.md》第 7 节 Colab 取数方案 |
| 输出 | src/models/train_detect.py、src/models/train_cls.py、models/best_detect.pt、models/best_cls.pt、src/inference/detector.py、docs/W2_M2_*.md、W2_M2里程碑汇报_模型训练.docx |
| 关键约束 | 训练在 Colab GPU；本地只验证 CPU 推理；接口契约②输出字段必须对齐；不得改类别/划分 |

## 3.2 W3 任务

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务名称 | 启动 W3 后端与溯源模块（M3） |
| 任务编号 | Task #17 |
| 里程碑 | M3（D16≈2026-09-20）后端可用 |
| 输入 | SRS 第4-5章接口契约、接口契约③④、W2 detect() 接口签名（先用 mock） |
| 输出 | src/backend/main.py、src/backend/routers/detect.py、src/backend/routers/trace.py、src/backend/db.py、src/hashchain/chain.py、src/backend/mock_detector.py、docs/W3_M3_*.md、W3_M3里程碑汇报_后端可用.docx |
| 关键约束 | 统一响应 {code,message,data}；SQLite 单文件；哈希链必须验证不可篡改；接口字段与契约③一致 |

# 四、执行与验收复核

两组智能体在 2026-09-04 15:27 启动后快速完成代码脚手架，组长随即进行复核。

W2 复核：运行 src/inference/detector.py，接口字段校验通过；当前本地无 best_detect.pt，脚本自动降级使用 yolov8n.pt 完成格式验证。真实训练待 Colab 导出权重后回填。

W3 复核：首次运行 scripts/test_m3.py 因环境缺失 python-multipart 失败；安装后复测 6 项全部 PASS。

| 复核项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| W2 detector.py 接口字段 | PASS | 输出 {class_id, class_name, confidence, bbox}，bbox 归一化 [0,1] |
| W2 train_detect.py/train_cls.py | 已产出 | 待 Colab GPU 训练后回填指标 |
| W3 health / openapi / detect / trace POST / trace GET | PASS | 统一响应 {code,message,data} |
| W3 哈希链不可篡改验证 | PASS | 篡改 data_hash 后 verify_chain() 返回 False |
| W3 mock_detector bbox 归一化 | 已修复 | 原 mock 返回像素值，已改为 [0,1] 与契约②一致 |

# 五、问题与修复

## 5.1 python-multipart 缺失

现象：W3 后端使用 FastAPI UploadFile 依赖 multipart，本机 venv 未安装 python-multipart，导致 scripts/test_m3.py 导入失败。

修复：执行 pip install python-multipart（版本 0.0.32）后复测通过。

后续：环境配置清单.xlsx 应同步追加 python-multipart 项；W5 集成测试前再次检查。

## 5.2 mock_detector bbox 未归一化

现象：src/backend/mock_detector.py 返回的 bbox 为像素值 [50,150,400,400]，与接口契约②的归一化 [0,1] 不一致。

修复：改为返回 [0.05~0.25, 0.05~0.25, 0.70~0.95, 0.70~0.95] 范围内的归一化坐标。

影响：W4 前端按归一化值渲染时，mock 阶段不会出现缩放错位；W2 真实 detector 返回的同样为归一化值，接口一致。

# 六、当前状态与阻塞

| 任务 | 状态 | 阻塞/待办 |
| --- | --- | --- |
| W2 M2 模型训练 | 进行中（代码完成） | 需上传数据集到 Google Drive；需在 Colab 完成训练并导出 best_detect.pt / best_cls.pt 到本地 |
| W3 M3 后端可用 | 进行中（功能完成） | 等待 W2 真实权重，将 mock_detector 替换为 src.inference.detector.detect 并复测 |

# 七、下一步

1. 用户将 D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu 上传至 Google Drive（推荐 /MyDrive/BISHE_DATA/datasets/tea_yulu）。

2. 在 Colab 运行 W2 的 train_detect.py 与 train_cls.py，导出权重和指标文件到本地 models/。

3. W3 将 mock_detector 替换为真实 detector，运行 scripts/test_m3.py 做回归验证。

4. W2/W3 分别按汇报模板提交 M2/M3 里程碑汇报。

5. 组长验收后启动 W4 前端工程师（依赖 W3 API 契约）。

# 八、过程文件清单

| 类型 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 团队组建记录 | 团队组建与任务派发_W2W3_A组.docx | 本文档 |
| M1 批复 | M1验收批复书_W2启动令.docx | 批准 W2 启动的依据 |
| W2 代码 | src/models/*.py、src/inference/detector.py | 训练与推理封装 |
| W2 文档 | docs/W2_M2_训练说明.md、docs/W2_M2_对比实验.md、W2_M2里程碑汇报_模型训练.docx | 训练与对比说明 |
| W3 代码 | src/backend/*.py、src/backend/routers/*.py、src/hashchain/chain.py | 后端与哈希链 |
| W3 文档 | docs/W3_M3_API文档.md、docs/W3_M3_数据库说明.md、W3_M3里程碑汇报_后端可用.docx | 后端说明 |
| 测试脚本 | scripts/test_m3.py | W3 集成测试 |
| 生成器 | gen_team_formation_w2w3.py | 本文档生成脚本 |