AI 指挥手册

零基础如何命令 AI 完成毕业设计

农产品品质分级与溯源平台（YOLOv8 + 哈希链溯源）  |  配套《项目章程 V1.1》

# 零、给非技术同学的话

你不需要会写代码、不需要懂 YOLOv8 / 哈希链 / Python 是什么。你只需要做两件事：

【下指令】把本手册里标好的“提示词”复制粘贴给 AI（WorkBuddy / Cursor 等对话窗口），让它干活；

【做验收】按每节的“你怎么验收”清单，确认 AI 干完了、能跑起来。

所有技术细节由 AI 落地，架构与进度由《项目章程》兜底。你是指挥官，AI 是施工队。

⚠️ 黄金法则：AI 给的代码如果报错，不要自己改——把整段红色报错文字原样贴回给 AI，说“报错了，请修复并说明原因”，它会自己修。

# 一、给 AI 的 5 条通用指令法则（每次都适用）

目标清楚：说“我要做什么”，别说“帮我弄一下”。例：“用 FastAPI 写一个接收图片、返回分级结果的接口”。

给上下文：第一次对话先贴一句“我们做农产品分级溯源平台，技术栈是 YOLOv8+哈希链+Vue+SQLite，代码全由你生成”。

要“可运行”：每次都加一句“请给出可直接运行的完整代码，不要省略，不要只给片段”。

要“测试/验证”：加一句“写完后告诉我怎么启动、怎么验证它真的跑通了”。

要“解释”：加一句“用一句话解释你刚写的每段在干嘛，我要给导师讲”。

# 二、环境准备（复制给 AI 执行）

你只需在终端（或让 AI 代执行）跑下面命令。哈希链零依赖无需安装；YOLOv8 用本机 GPU 训练，也不用 Colab。

1）建立代码仓库（让 AI 帮你初始化，或复制给 AI）：

mkdir grain-trace && cd grain-trace && git init && mkdir data weights src web hashchain docs

2）训练环境（本机 GPU）：

让 AI 用 pip 安装：torch torchvision ultralytics opencv-python（PyTorch CUDA 版自带 CUDA 运行时）。装完验证 torch.cuda.is_available() 返回 True 即成功。

3）写 README（仓库根目录）：

echo '# 毕业设计：农产品分级+哈希链溯源，技术栈见章程' > README.md

完成后在仓库根目录建一个 README.md，写一句“本项目为毕业设计：农产品分级+哈希链溯源，技术栈见章程”。

# 三、分阶段“命令 AI”提示词模板（核心）

按《章程》里程碑顺序推进。每个阶段复制对应提示词给 AI 即可。

## 阶段 P0 — 启动（Day 1）

提示词①（生成需求文档 SRS）：

你是我毕业设计的 AI 开发助手。项目：基于 YOLOv8 的农产品品质分级 + 哈希链溯源平台，技术栈 Python/YOLOv8/哈希链(Python hashlib)/FastAPI/Vue/SQLite，代码全由你生成。请产出《软件需求规格说明书 SRS》，含：项目目标、功能需求（分级、上链、查询、前端展示）、非功能需求（精度/性能/安全）、用例清单、数据模型初稿。用中文，Markdown 格式，可直接交导师审阅。

提示词②（建仓库结构）：

请为上面项目初始化一个清晰的目录结构（data/ weights/ src/ web/ hashchain/ docs/），并写出每个目录放什么，生成即可运行的脚手架 README。

## 阶段 P1 — 架构 + 双 PoC（Day 2-4）

提示词③（YOLOv8 推理 PoC）：

写一个最小可运行脚本：用 ultralytics 的 YOLOv8n 预训练模型，加载一张测试图片，输出检测框和类别。用 Python，给出 pip 安装命令、完整代码、运行方式。我本地没 GPU 也能跑（用 CPU）。

提示词④（哈希链存证 PoC）：

用 Python 标准库 hashlib 实现一个最小哈希链存证模块：每条分级记录含(产品ID, 分级结果, 时间戳, 上一记录哈希)，计算并链接 SHA-256 哈希；提供 save_grade() 和 query_trace(产品ID) 两个函数；演示篡改任一历史记录会导致后续哈希校验失败。给出完整代码、如何运行、以及如何验证“改一条旧记录=链式校验不通过”。

【你怎么验收】两张图：① 一张带检测框的农产品图片；② 哈希链 query_trace 返回的 JSON 溯源链（含每条记录的哈希）。两者都出来 = PoC 通过。

## 阶段 P2 — 训练分级模型（Day 4-10，Colab 免费 GPU）

提示词⑤（Colab 免费 GPU 训练 Notebook）：

用 Colab 写一个训练 Notebook（train.ipynb）：1) 在 Colab 免费 GPU 环境（菜单 运行时→更改运行时类型→GPU）里，从 Mendeley 下载 TeaLeafAgeQuality 数据集（DOI 10.17632/7t964jmmy3，CC BY 4.0）并解压；2) 用 ultralytics 训练 YOLOv8n 做分级（data.yaml 类别 T1-T4 映射为 特级/一级/二级/等外）；3) 训练 50 epoch，输出 mAP@0.5；4) 导出 best.pt 到 weights/。要求：每步有注释，支持断点续训；数据集只用 CC BY 等宽松许可。本机 CPU 环境仅用于推理与轻量验证。

提示词⑥（推理 API）：

用 FastAPI 写一个接口 /predict：接收图片上传，调用上面训练好的 YOLOv8 权重做分级，返回 JSON（类别、置信度、建议等级）。给出完整代码、requirements.txt、启动命令、以及如何用 curl 测试。

【你怎么验收】用一张图 curl 一下，返回带“等级”的 JSON；测试集 mAP@0.5 ≥ 0.85（AI 会打印这个数）。

## 阶段 P3 — 哈希链溯源（Day 8-16，与 P2 并行）

提示词⑦（溯源 API + 联动）：

在已有 FastAPI 项目里加两个接口：/upload-grade（把分级结果写入哈希链 save_grade）和 /trace（调用 query_trace 返回溯源链）。哈希链用前面 PoC 的模块。给出完整代码、配置说明、以及如何验证写入后查询一致、篡改历史记录会被校验拦住。

【你怎么验收】调用一次 /upload-grade，再用 /trace 查，两次返回的等级一致 = 溯源闭环通过。

## 阶段 P4 — Vue 前端（Day 14-24）

提示词⑧（前端页面）：

用 Vue3 + Vite + TypeScript 写一个网页：① 上传图片调用后端 /predict 显示分级结果；② 输入产品ID调用 /trace 显示溯源链条；③ 用图表展示统计。界面参考现代 SaaS 风格，响应式。给出完整项目结构、依赖、启动命令。我不太懂前端，请注释关键文件作用。

【你怎么验收】npm run dev 后能打开网页，上传图看到分级、输入ID看到溯源链。

## 阶段 P5 — 集成测试（Day 22-24）

提示词⑨（端到端测试）：

为上面的系统写一份端到端验证脚本/清单：从上传图片→分级→上链→查询，全程跑通。列出每一步的预期结果与如何判断通过；并给出常见报错及排查。

## 阶段 P6 — 论文（Day 22-30）

提示词⑩（论文章节）：

帮我按毕业设计论文结构写初稿各章：绪论、相关技术（YOLOv8/哈希链原理，用通俗语言）、需求分析、系统设计（架构图用文字描述+我提供图）、模型训练与实验（用我给的数据：mAP=__、数据集规模=__）、系统实现、总结。每章 1500-2500 字，中文，术语首次出现给解释。先列大纲给我确认再写。

提示词⑪（降重）：

下面这段论文文字查重率偏高，请在保持原意和专业性的前提下改写降重，并标注改了哪些表述：[粘贴你的段落]。

【你怎么验收】论文结构完整、能讲清“做了什么+怎么做的+效果如何”；查重率低于学校阈值。

# 四、全局验收清单（D30 前逐项打勾）

| 验收项 | 判据 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 分级模型跑通 | 一张图能出等级，mAP≥0.85 | M2 |
| 溯源上链可查 | 上链后查询一致，100%成功 | M3 |
| 网页能用 | 上传/查询两个功能正常 | M4 |
| 系统端到端演示 | 现场走完“检测→上链→查询” | M4 |
| 论文初稿 | 结构完整，可讲清三要素 | M5 |
| 查重通过 | 低于学校阈值 | M5 |
| 答辩PPT+预答辩 | 材料齐全，讲过一遍 | M5 |

# 五、卡壳救火：报错了怎么办

把红色报错整段复制，贴给 AI，加一句：“这是完整报错，请定位原因并给出修复后的完整代码，别只说思路。”

环境装不上（如 PyTorch GPU/CUDA）：直接说“我在 Windows，装 XX 失败了，报错是…，请给我最简替代方案或一步步排查”。

Colab GPU 训练中断：说“训练到第 X epoch 断了/Colab 会话超时，请改成支持断点续训的代码，并把权重定期存到 Google 云端硬盘”。

AI 改崩了之前能跑的代码：说“回退到上一版能跑的状态，只做 XX 这一处改动，改完告诉我”。

任何“看不懂 AI 在干嘛”的时刻：说“用大白话解释你刚才做了什么、为什么，我要给导师汇报”。

# 六、哪些时刻必须你拍板（不要交给 AI 擅自决定）

范围变更：要不要加新功能 → 你定，走章程变更控制。

技术分叉已代定项：溯源=Python 哈希链、数据库 SQLite、前端 Vue（你可推翻重选）。

数据集类别：应用品牌已定为恩施玉露茶（湖北地理标志绿茶）；训练主用公开集 TeaLeafAgeQuality（CC BY 4.0，4 类嫩度 T1-T4→特级/一级/二级/等外），可补少量自建标注，分特级/一级/二级标注。

答辩日期已确认：2027 年 5 月中旬；中期检查日期待学校通知；学校论文模板与查重阈值 → 你提供，我据此调格式。

论文结论与“创新点”表述 → 你把关，AI 只起草。

# 七、术语一句话小抄

| 术语 | 大白话 |
| --- | --- |
| YOLOv8 | 一个“看图片认物体”的 AI 模型，这里用来给农产品分级 |
| 哈希链 | 一条用密码学哈希串起来的“谁都改不了”的存证链，用来存分级结果防篡改 |
| 存证模块 | 你项目里用 Python 写的“存分级/查分级”小程序（hashlib 实现） |
| GPU/CUDA | 让你的显卡帮 PyTorch 算数，训练比 CPU 快几十倍；PyTorch 自带 CUDA 运行时 |
| API | 两个程序之间“递纸条”的接口，前端靠它拿数据 |
| Vue | 做网页前端的一套工具，你已选它 |
| SQLite | 一个文件就是一个数据库，零配置 |
| 训练脚本 train.py | 你让 AI 写的 YOLOv8 训练程序，在本机 GPU 上跑，输出 best.pt 权重文件 |
| mAP@0.5 | 衡量分级准不准的指标，≥0.85 算达标 |

# 附录：与《项目章程》的对应关系

本手册是《项目章程 V1.1》的操作层配套：章程管“为什么/做什么/何时”，本手册管“怎么让 AI 做”。

里程碑 M0–M5 与手册阶段 P0–P6 一一对应；卡任何阶段先看章程对应节，再回本手册找提示词。