W1 里程碑 M1 汇报：数据集就绪

基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（恩施玉露茶）

# 一、汇报头信息

| 编号 | W1-M1-REPORT-001 |
| --- | --- |
| 汇报人 | W1（数据工程工程师） |
| 日期 | 2026-09-04 |
| 里程碑 | M1（数据集就绪，计划 D3–D4，按期完成） |
| 关联变更 | CR-W1-001（数据集存储位置，已有条件批准） |

# 二、完成项

• 数据集获取：TeaLeafAgeQuality（Mendeley Data，DOI 10.17632/7t964jmmy3，CC BY 4.0），全量 zip 4.59 GB，88 分片并行下载 + 断点续传，完整性校验通过（18104 条目可正常读取）。

• 子集选择与提取：选用 Annotated 版本（2208 对图像/标注），弃用其 Augmented 版本（5298 对，与“W1 自行增强”要求冲突），弃用 Raw 无标注版本。13 张空标注背景图跳过（0.59%），实际入册 2195 对。

• 类别映射确认：实测标注 class_id 0–3 与源数据 Category A/B/C/D 一一对应，映射为契约类别 0=特级 / 1=一级 / 2=二级 / 3=等外，id 无需重排。

• 数据划分：按 7:2:1 分层随机划分（固定种子 42）——train 1537 / val 439 / test 219，各类别比例均衡。

• 数据增强：仅对 train 集做 Albumentations 几何/光度增强（翻转、旋转、平移缩放、亮度对比度、HSV、高斯噪声/模糊），bbox 坐标同步变换，AUG_FACTOR=2，train 扩至 4611，val/test 不增强。

• 契约交付：data.yaml（项目根 + 数据集内便携副本双份）、split_manifest.csv（逐样本 2195 行）、split_summary.csv、class_distribution.csv 均已生成。

• 存储方案落地：按 CR-W1-001 批复，实际数据存 D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu，项目根 datasets/tea_yulu 以 Windows junction 映射，接口契约路径不变。

• 文档：《数据说明.md》已回填全部真实数值（来源/映射/结构/预处理/规模/已知问题/Colab 取数方案/复现方式）。

• 终检：scripts/w1_final_check.py 全量校验 22 项全部 PASS（存在性、junction 可达、契约符合性、图像标注一一配对、标注 0 异常行、清单行数）。

# 三、交付物路径（供组长核查）

| 交付物 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据集（经 junction 访问） | C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\datasets\tea_yulu | train/val/test 各含 images 与 labels |
| 数据集实际存储位置 | D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu | junction 目标，原始 zip 在 D:\BISHE_DATA\raw |
| YOLO 配置（项目根） | C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\data.yaml | path: datasets/tea_yulu，本地训练用 |
| YOLO 配置（便携副本） | D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\data.yaml | path: .，供 Colab 整目录拷贝后使用 |
| 逐样本划分清单 | D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\split_manifest.csv | 2195 行：filename/split/class_id/class_name |
| 划分汇总统计 | D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\split_summary.csv | split × class 计数 |
| 类别分布 | D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\class_distribution.csv | 四类入册数量 |
| 数据说明文档 | C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\数据说明.md | 含 Colab 取数方案（第 7 节，供 W2） |
| 处理脚本 | C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\scripts\w1_*.py、setup_data_link.bat | 下载/提取/划分/增强/建链/终检，种子 42 可复现 |
| 终检脚本 | C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\scripts\w1_final_check.py | 重跑即可复验本报告全部指标 |

# 四、关键指标

| 子集 | 原始样本 | 增强后样本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| train | 1537 | 4611 | AUG_FACTOR=2，仅训练集增强 |
| val | 439 | 439 | 不增强 |
| test | 219 | 219 | 不增强 |
| 合计 | 2195 | 5269 | 跳过 13 张空标注背景图（0.59%） |

bbox 类别分布（全量 5269 样本）：特级 1338 / 一级 1488 / 二级 1223 / 等外 1248，最大/最小比约 1.21，类别基本均衡，无需额外均衡处理。

终检结果：22 项校验全部 PASS（含图像/标注一一对应、标注 0 异常行、data.yaml 契约① 符合、便携副本无盘符绝对路径）。

# 五、契约变更

无。类别 id、目录结构、data.yaml 字段均与接口契约①一致。存储位置变更（D 盘 + junction）已经 CR-W1-001 批准，不改变契约路径。

# 六、阻塞风险

当前无阻塞。两项提示，不构成本里程碑阻塞：

1. 13 张空标注背景图已跳过（0.59%）。若 W2 需要负样本参与检测训练，可决策后另行引入。

2. 部分 bbox 接近整图范围，W2 可据此决策使用检测模型（YOLO 检测）或分类模型（yolov8-cls），需 W2 与组长确认。

# 七、下一步

1. 组长核查本报告交付物（可重跑 scripts/w1_final_check.py 一键复验）。

2. 启动 W2（视觉模型）：数据已就绪，Colab 取数方案见《数据说明.md》第 7 节（推荐方案 A：整目录上传 Google Drive 后挂载）。

3. W1 转入待命：响应 W2 数据相关问题，必要时补充负样本或调整增强策略。

# 八、需组长决策项

1. 是否批准 W2 按《数据说明.md》第 7 节方案 A（Google Drive 上传）取数并开始训练？

2. 检测模型 vs 分类模型的任务定位，请组长与 W2 确认后冻结（影响接口契约②的输出格式）。