# W2 M2 里程碑汇报

| 汇报编号 | W2-M2-REPORT-001 |
| --- | --- |
| 汇报日期 | 2026-09-04 |
| 里程碑 | M2 模型训练完成 |
| 责任人/角色 | W2 视觉模型工程师 |

# 一、本阶段完成项

完成 YOLOv8n 检测模型 Colab 训练脚本：src/models/train_detect.py

完成 YOLOv8n-cls 分类对照模型训练脚本：src/models/train_cls.py

完成本地 CPU 推理封装：src/inference/detector.py，严格对齐接口契约②

完成训练说明文档：docs/W2_M2_训练说明.md

完成检测 vs 分类对比实验文档：docs/W2_M2_对比实验.md

✅ 已完成：best_detect.pt / best_cls.pt 已导出至 models/ 目录

# 二、交付物路径

检测训练脚本：src/models/train_detect.py

分类训练脚本：src/models/train_cls.py

主模型权重：models/best_detect.pt（已导出）

分类对照模型权重：models/best_cls.pt（已导出）

推理封装：src/inference/detector.py

训练说明：docs/W2_M2_训练说明.md

对比实验：docs/W2_M2_对比实验.md

# 三、关键指标

| 指标 | 检测模型（YOLOv8n） | 分类模型（YOLOv8n-cls） |
| --- | --- | --- |
| mAP50-95 | 0.702 | — |
| mAP50 | 0.880 | — |
| Precision | 0.799 | — |
| Recall | 0.867 | — |
| 准确率 | — | 0.904 / 1.000（Top-1 / Top-5） |

目标：检测模型 mAP50-95 ≥ 0.90。

# 四、接口契约变更记录

无变更。detect(image) 输出严格遵循契约②：

{"class_id": int, "class_name": str, "confidence": float, "bbox": [x1, y1, x2, y2]}

# 五、阻塞风险

Google Drive 上传/挂载失败：已准备方案 B（Mendeley 手动下载 zip 上传 Colab）。

Colab GPU 额度受限：可考虑 yolov8s 升级实验延后或拆分训练批次。

mAP50-95 未达 0.90：将尝试 yolov8s、增加 Mosaic/Mixup、调整学习率等实验。【实测】检测 mAP50-95=0.702（目标≥0.90，未达标，差距0.198）；分类对照 Top-1=0.904 已达标。是否追加 yolov8s 实验见决策项①。

# 六、下一步

在 Colab GPU 上执行 train_detect.py 与 train_cls.py。

导出 best_detect.pt / best_cls.pt 及相关指标文件到本地 models/。

使用 detector.py 在本地 CPU 验证真实模型推理。

向 W3 后端交付 detector.detect(image) 接口。

# 七、需组长决策项

1. 是否同意在 yolov8n 未达 mAP50-95≥0.90 时，追加 yolov8s 实验？（预计增加 4-6 小时 Colab GPU 时间）

2. 分类对照实验是否需要额外增加 yolov8s-cls 作为第二组对照？