# W2 M2 里程碑汇报

| 汇报编号 | W2-M2-REPORT-001 |
| --- | --- |
| 汇报日期 | 2026-09-05 |
| 里程碑 | M2 模型训练完成 |
| 责任人/角色 | W2 视觉模型工程师 |

# 一、本阶段完成项

完成 YOLOv8n 检测模型 Colab 训练脚本：src/models/train_detect.py

完成 YOLOv8n-cls 分类对照模型训练脚本：src/models/train_cls.py

完成本地 CPU 推理封装：src/inference/detector.py，严格对齐接口契约②

完成训练说明文档：docs/W2_M2_训练说明.md

完成检测 vs 分类对比实验文档：docs/W2_M2_对比实验.md

✅ 已完成：best_detect.pt / best_cls.pt 已导出至 models/ 目录

# 二、交付物路径

检测训练脚本：src/models/train_detect.py

分类训练脚本：src/models/train_cls.py

主模型权重：models/best_detect.pt（已导出）

分类对照模型权重：models/best_cls.pt（已导出）

推理封装：src/inference/detector.py

训练说明：docs/W2_M2_训练说明.md

对比实验：docs/W2_M2_对比实验.md

# 三、关键指标

| 指标 | 检测模型（YOLOv8n） | 分类模型（YOLOv8n-cls） |
| --- | --- | --- |
| mAP50-95 | 0.702 | — |
| mAP50 | 0.880 | — |
| Precision | 0.799 | — |
| Recall | 0.867 | — |
| 准确率 | — | 0.904 / 1.000（Top-1 / Top-5） |

目标：检测模型 mAP50-95 ≥ 0.90。

## 3.1 yolov8n vs yolov8s 消融对比（CR-W1-002/003）

按组长批复追加 yolov8s 检测与 yolov8s-cls 分类消融实验，产物已下载至 models/ 目录并带 _yolov8s 后缀，未覆盖 yolov8n 基线。

表1 检测任务消融对比

| 模型 | mAP50-95 | mAP50 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yolov8n（基线） | 0.702 | 0.880 | 0.799 | 0.867 |
| yolov8s（消融） | 0.743 | 0.906 | 0.884 | 0.851 |
| 变化 | +0.041 | +0.026 | +0.085 | -0.016 |

表2 分类任务消融对比

| 模型 | Top-1 Accuracy | Top-5 Accuracy |
| --- | --- | --- |
| yolov8n-cls（基线） | 0.904 | 1.000 |
| yolov8s-cls（消融） | 0.923 | 1.000 |
| 变化 | +0.018 | 持平 |

结论：yolov8s 检测 mAP50-95 从 0.702 提升至 0.743（+0.041），特级叶检测能力预计同步改善；分类 Top1 从 0.904 提升至 0.923（+0.019）。检测仍未达 0.90 目标，需继续在 W3/W4 阶段通过数据增强、伪标签或后处理优化。

# 五、接口契约变更记录

无变更。detect(image) 输出严格遵循契约②：

{"class_id": int, "class_name": str, "confidence": float, "bbox": [x1, y1, x2, y2]}

# 六、阻塞风险

Google Drive 上传/挂载失败：已准备方案 B（Mendeley 手动下载 zip 上传 Colab）。

Colab GPU 额度受限：已迁移至 Kaggle P100（CR-W1-003），yolov8s 与 yolov8s-cls 训练已完成。

mAP50-95 未达 0.90：已尝试 yolov8s 消融，检测 mAP50-95 从 0.702 提升至 0.743（+0.041），仍未达标，后续在 W3/W4 通过数据增强、伪标签或后处理继续优化。

# 七、下一步

✅ 已完成：yolov8n / yolov8s 检测与分类训练均已在 Kaggle P100 上执行。

✅ 已完成：best_detect.pt、best_cls.pt、best_detect_yolov8s.pt、best_cls_yolov8s-cls.pt 及相关指标文件已导出至本地 models/。

使用 detector.py 在本地 CPU 验证真实模型推理（yolov8n 基线）。

向 W3 后端交付 detector.detect(image) 接口；同时交付 yolov8s 指标用于后续对比。

# 八、已闭合决策项

1. ✅ 已闭合：组长批复同意追加 yolov8s 实验（CR-W1-002），并因 Colab 限额追加批准迁移至 Kaggle（CR-W1-003）。

2. ✅ 已闭合：组长批复同意追加 yolov8s-cls 分类对照，已完成训练（Top1=0.923）。