W2 M2 模型训练过程性资料追溯档案

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（恩施玉露茶） |
| 里程碑 | M2 模型训练完成 |
| 责任角色 | W2 视觉模型工程师执行，W1 数据工程/组长验收 |
| 执行时间 | 2026-09-04（yolov8n 基线）~ 2026-09-05（yolov8s 消融） |
| 归档日期 | 2026-09-05 |
| 归档人 | W1 |

# 一、训练平台与访问路径

## 1.1 Google Colab（yolov8n 基线）

| 项 | 值/访问方法 |
| --- | --- |
| 平台 | Google Colab（免费版 T4 GPU） |
| Colab 云端副本（含真实输出） | https://colab.research.google.com/drive/1XQbmvERqXjWFGY8u26jBA5jzjJqBPZv2 |
| 访问路径 | 浏览器打开上述链接 → 登录 Google 账号 → 可直接查看全部单元格输出与报错 |
| 本地干净模板 | Colab训练_tea_yulu_yolov8.ipynb（项目根目录） |
| 数据集位置 | Google Drive 根目录 / MyDrive/tea_yulu_dataset.zip |
| 运行方式 | 文件 → 上传 notebook / 打开云端副本 → 运行时 → 更改运行时类型 → T4 GPU → 按实验记录顺序执行单元格 |

## 1.2 Kaggle（yolov8s 消融）

| 项 | 值/访问方法 |
| --- | --- |
| 平台 | Kaggle Notebooks（免费版 P100 GPU） |
| Kaggle notebook 链接 | https://www.kaggle.com/code/wzdnmu/notebook357866ef88 |
| 访问路径 | 浏览器打开 Kaggle 链接 → 登录 Kaggle 账号 → Code → 查看全部 cell 输出与日志 |
| 数据集挂载 | Input → Upload Dataset / 选择已上传的 tea-yulu-dataset 与 training-scripts |
| GPU 开启 | Session options → Accelerator → GPU P100 |
| 产物本地路径（Kaggle 内） | /kaggle/working/BISHE/models/ |
| 产物下载方式 | 训练结束后在 Output 面板找到 /kaggle/working/BISHE/models/ → 逐个下载 4 个核心产物到本地 models/ |

# 二、数据集与代码版本

| 项 | 路径/链接 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本地数据集 zip | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/tea_yulu_dataset.zip | 742.81 MB，由 W1 从 D:/BISHE_DATA/datasets/tea_yulu 打包 |
| 本地 data.yaml | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/data.yaml | 数据集配置入口 |
| 检测训练脚本 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/src/models/train_detect.py | 支持 YOLO_MODEL_SIZE / WORK_DIR / SYNC_TARGET / DATA_ROOT |
| 分类训练脚本 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/src/models/train_cls.py | 同上 |
| 抢救/同步脚本 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/src/models/sync_checkpoints.py | 训练收尾崩溃时抢救产物 |
| 推理封装 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/src/inference/detector.py | 对齐接口契约② |
| 训练说明文档 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/docs/W2_M2_训练说明.md | 人类可读训练步骤 |
| 对比实验文档 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/docs/W2_M2_对比实验.md | 检测 vs 分类任务对比 |
| Colab 实验记录 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/docs/实验记录_2026-09-04_Colab训练.md | 含 yolov8n 与 yolov8s 追加实验全过程 |

# 三、变更控制（CR-W1-002 / CR-W1-003）

| 变更编号 | 变更内容 | 状态 | 本地文件 | 批复文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-W1-002 | 训练脚本支持 yolov8s 多规模；产物加 size 后缀物理隔离 | 已批复并执行 | 变更申请_CR-W1-002_训练脚本yolov8s多规模支持.docx | 变更批复书_CR-W1-002.docx |
| CR-W1-003 | 训练平台由 Colab 迁移至 Kaggle；脚本可移植化改造 | 已批复并执行 | 变更申请_CR-W1-003_训练平台迁移Kaggle与脚本可移植化.docx | 变更批复书_CR-W1-003.docx |

批复约束（须持续关注）：

1. yolov8s 升主模型暂缓，须另提二次变更申请才动接口契约②。

2. 所有产物带 size 后缀，yolov8n 基线（无后缀）严禁覆盖。

3. M2 汇报须单独列 yolov8n vs yolov8s 对比。

# 四、最终产物清单

## 4.1 本地 models/ 目录

| 文件 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| best_detect.pt | 6.0M | yolov8n 检测权重（基线，主模型） |
| best_cls.pt | 2.9M | yolov8n-cls 分类权重（基线） |
| test_metrics.json | 178B | yolov8n 检测 test 指标 |
| val_metrics.json | 111B | yolov8n-cls 分类 val 指标 |
| best_detect_yolov8s.pt | 22M | yolov8s 检测权重（消融） |
| best_cls_yolov8s-cls.pt | 9.8M | yolov8s-cls 分类权重（消融） |
| test_metrics_yolov8s.json | 178B | yolov8s 检测 test 指标 |
| val_metrics_yolov8s-cls.json | 111B | yolov8s-cls 分类 val 指标 |
| training_curves.png / _yolov8s.png | — | 训练曲线图 |
| results.csv / _yolov8s.csv | — | 训练过程日志 |
| hyper_params_*.json | — | 超参快照 |

## 4.2 关键指标汇总

| 任务 | 模型 | 核心指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测 | yolov8n | mAP50-95 / mAP50 / P / R | 0.702 / 0.880 / 0.799 / 0.867 |
| 检测 | yolov8s | mAP50-95 / mAP50 / P / R | 0.743 / 0.906 / 0.884 / 0.851 |
| 分类 | yolov8n-cls | Top-1 / Top-5 | 0.904 / 1.000 |
| 分类 | yolov8s-cls | Top-1 / Top-5 | 0.923 / 1.000 |

# 五、关键问题与修复记录

| 问题 | 原因 | 修复方法 | 涉及脚本 |
| --- | --- | --- | --- |
| Colab 中 zip 反斜杠路径分隔符 | Windows 打包 zip 使用反斜杠 | extract_zip 自动兼容反斜杠与无顶层目录 | train_detect.py / train_cls.py |
| data.yaml path 被解析为 /content | Ultralytics 相对路径解析基准问题 | resolve_data_yaml 生成绝对路径版 data_colab.yaml | train_detect.py |
| yolov8n 收尾 FileNotFoundError（best.pt 路径错误） | exp_dir 误写为 PROJECT/EXPERIMENT，实际在 runs/detect/... | exp_dir 改为 runs/<task>/PROJECT/EXPERIMENT | train_detect.py / train_cls.py |
| Kaggle P100 CUDA kernel 不可用 | PyTorch 2.10+cu128 不支持 sm_60 | 降级 torch==2.3.1+cu118 + ultralytics==8.2.58 | Kaggle notebook 内 pip install |
| Kaggle ray 与 ultralytics callback 冲突 | Kaggle 预装 ray 版本不兼容 | 脚本开头用 MagicMock 屏蔽 ray / ray.train / ray.train._internal.session | train_detect.py / train_cls.py |
| yolov8s 检测收尾再次路径报错 | Ultralytics yolov8s 实际保存到 tea_yulu_detect/yolov8s/，脚本仍去 runs/detect/... | exp_dir 改为 Path(PROJECT_NAME)/EXPERIMENT_NAME | train_detect.py |
| sync_checkpoints.py 分类未训练时报错 | 脚本要求检测+分类目录同时存在 | main() 允许部分同步，缺失目录跳过 | sync_checkpoints.py |

# 六、过程资料追溯索引

| 想看什么 | 去哪里看 | 具体路径/操作 |
| --- | --- | --- |
| 原始 yolov8n 训练输出 | Colab 云端副本 | https://colab.research.google.com/drive/1XQbmvERqXjWFGY8u26jBA5jzjJqBPZv2 |
| yolov8s 在 Kaggle 的训练输出 | Kaggle notebook | https://www.kaggle.com/code/wzdnmu/notebook357866ef88 |
| 训练脚本源码 | 本地项目 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/src/models/train_detect.py / train_cls.py / sync_checkpoints.py |
| 实验记录（人类可读） | 本地项目 | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/docs/实验记录_2026-09-04_Colab训练.md |
| 变更申请 | 本地项目 | 变更申请_CR-W1-002*.docx / 变更申请_CR-W1-003*.docx |
| 组长批复书 | 本地项目 | 变更批复书_CR-W1-002.docx / 变更批复书_CR-W1-003.docx |
| 最终产物 | 本地 models/ | C:/Users/wzd/Desktop/毕业设计/models/ |
| M2 里程碑汇报 | 本地项目根 | W2_M2里程碑汇报_模型训练_v2_yolov8s消融完成.docx |
| 版本说明 | 本地项目根 | W2_M2里程碑汇报_版本说明.md |

# 七、待补充项

1. Kaggle notebook 公开链接：PM 需将本次 yolov8s 训练的 Kaggle notebook 设置为公开/共享，复制 URL 回填到第六节索引中。

2. 若 yolov8s 升主模型，须另提变更申请（CR-W1-00X），更新接口契约②与 W3 推理加载逻辑。

3. 特级 mAP50-95 仍偏低（0.558），W3/W4 需继续优化。