# W3-M3 里程碑汇报

基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（恩施玉露茶）

| 编号 | W3-M3-REPORT-001 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-04 |
| 里程碑 | M3 后端可用 |
| 责任人 | W3 后端与溯源工程师 |
| 作物 | 恩施玉露茶 |
| 技术栈 | YOLOv8 + 哈希链 + Vue + FastAPI + SQLite |

# 一、本阶段完成项

使用 FastAPI 搭建后端服务，统一响应体 {code, message, data}。

实现接口契约③：POST /api/detect、POST /api/trace、GET /api/trace/{id}。

设计 SQLite 单文件数据库，包含 detections、blocks 两张表并通过 trace_id 关联。

实现 Python hashlib 哈希链模块（src/hashchain/chain.py），支持创世块、追加、完整性校验。

提供 OpenAPI/Swagger 文档（/docs、/redoc、/openapi.json）。

编写 mock 推理器（src/backend/mock_detector.py），W2 交付真实模型后仅替换该模块。

完成 M3 集成测试：接口、OpenAPI、哈希链、篡改检测全部通过。

# 二、交付物路径

后端主入口：src/backend/main.py

检测路由：src/backend/routers/detect.py

溯源路由：src/backend/routers/trace.py

数据库模块：src/backend/db.py

哈希链模块：src/hashchain/chain.py

Mock 推理：src/backend/mock_detector.py

API 文档：docs/W3_M3_API文档.md

数据库说明：docs/W3_M3_数据库说明.md

测试脚本：scripts/test_m3.py

数据库文件：data/tea_yulu.db

汇报文档：W3_M3里程碑汇报_后端可用.docx

# 三、关键指标

| 接口数量 | 3 个业务接口 + 1 个健康检查 |
| --- | --- |
| 数据库表 | 2 张（detections、blocks） |
| 哈希链验证 | PASS（创世块+追加+完整性校验） |
| 篡改检测 | PASS（任一区块 data_hash 被篡改后 verify_chain() 返回 False） |
| 测试覆盖 | health、detect、trace POST、trace GET、openapi、tamper |
| Swagger 文档 | 可用：/docs、/openapi.json |

# 四、契约变更记录

无变更。严格按契约③、契约④实现；仅对 POST /api/trace 在 data 中额外返回 trace_id 以方便前端回显，不影响 W4 对接。

# 五、阻塞风险

W2 真实 YOLOv8 推理权重交付时间：当前使用 mock 替代，接口签名已对齐，替换成本极低。

W4 前端联调：本地 CORS 已开放，可直接对接。

演示数据库文件 data/tea_yulu.db 与上传目录 uploads/ 已加入 .gitignore 建议（未强制），避免提交大文件。

# 六、下一步

待 W2 交付真实 detect(image) 封装后，替换 src/backend/mock_detector.py。

与 W4 前端完成 /api/detect、/api/trace、/api/trace/{id} 联调。

补充异常场景单元测试（缺失 trace_id、空链查询、非法图片格式）。

进入 M4 里程碑：前后端联调与演示页面。

# 七、需组长决策项

暂无。如遇 W2 接口签名与契约②不一致，将立即上报并申请变更。

汇报人：W3 后端与溯源工程师